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Baker Tilly

Obra: WTC Free Zone, piso 12, ofic. 1202

MINUTA DE REUNIÓN 

p/ Baker Tilly:      
María Estefanía Acosta


    
Rosario Calvelo

p/ CONTRACT: 
Carolina Capouyá  

Reunión


                                                                                                                                               Fecha: 05.03.2012
TEMAS VARIOS:

1. Mudanza. Se realizará mudanza de todo el mobiliario entre el 29 y 30 de marzo desde Zonamérica a WTC FZ y de allí se trasladarán los muebles a reformar al taller.
a. Contract – averiguar procedimiento de “salida de reparaciones” para llevar muebles a reformar al taller

b. Baker Tilly- enviar mail a proveedores Urudata, Claro y Globalnet por contactos con copia a Carolina Capouyá
c. Empresa de mudanza traslada central telefónica y rack
2.  Iluminación. Se explicó requerimientos de WTC FZ y cambio en el proyecto de iluminación.

3. Muebles de recepción. Baker Tilly confirmará en el transcurso de la semana cual opción prefiere. Contract- enviar PDF. Tener en cuenta que hoy en día hay stock de éstas opciones pero en muchos casos se limitan a 2 piezas de cada una, por lo que lo antes que confirmen se aseguran de que sigan disponibles.
4. Logo. Se encarga en espuma de Polyfoam como fue presupuestado. Se utiliza el logo corpóreo enviado sin “S.A”

5. Se firmaron los Adicionales I, II, III. 
6. Intranet. Se explicó con usarlo.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.


